ENTREGA 1

Sistema Inteligente de Evaluación de Aspirantes Docentes

Universidad de Caldas

28 de Abril de 2025

# 1. Metodología

## 1.1 Metodología Ágil: Scrum + Kanban

El proyecto se desarrollará bajo una combinación de Scrum y Kanban (Scrumban), adaptada al contexto académico y al tiempo disponible entre entregas.

Scrum

- Sprints de 2 semanas de duración

- Reuniones de planificación al inicio de cada sprint

- Daily standups de 15 minutos

- Revisión y retrospectiva al finalizar cada sprint

- Product Backlog priorizado con historias de usuario

Kanban

- Tablero visual con columnas: Por Hacer → En Progreso → En Revisión → Hecho

- Límite de trabajo en progreso (WIP) por columna

- Flujo continuo de tareas entre sprints

Sprints Planificados

- Sprint 1 (14 - 28 Abril): Análisis, diseño, documentación — Entrega 1

- Sprint 2 (28 Abril - 12 Mayo): Desarrollo de módulos base (autenticación, carga de CV)

- Sprint 3 (12 - 26 Mayo): Módulo IA, motor de reglas, dashboard admin — Entrega 2

- Sprint 4 (26 Mayo - 9 Junio): Integración, pruebas, despliegue — Entrega Final

# 2. Roles del Sistema

El sistema contempla dos tipos de usuarios con permisos y responsabilidades diferenciadas:

| Rol | Responsabilidades | Permisos |
| --- | --- | --- |
| Administrador | Crear convocatorias, definir requisitos, ver resultados y gestionar aspirantes | Acceso total al sistema, panel de control, ranking de aspirantes |
| Aspirante | Registrarse, cargar CV, editar datos, consultar estado de admisión | Solo su propio perfil y resultados |

# 3. Stack Tecnológico

La selección tecnológica responde a criterios de modernidad, disponibilidad de recursos gratuitos y experiencia del equipo:

| Capa | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Frontend | JavaScript (HTML + CSS + JS) | Lenguaje nativo de la web, sin dependencias de frameworks adicionales |
| Backend | Python (FastAPI / Flask) | Lenguaje versátil, excelente integración con librerías de IA y procesamiento de datos |
| Base de Datos | PostgreSQL | BD relacional robusta, soporte JSON, ideal para datos estructurados |
| IA / LLM | Gemini API (Google) | API gratuita, soporte de documentos PDF/DOCX, extracción de datos |
| Control de Versiones | Git + GitHub | Colaboración en equipo, control de cambios |
| Gestión del Proyecto | Jira / Trello (Kanban) | Metodología ágil, tablero visual de tareas |

## 3.1 Arquitectura General

- Frontend (JavaScript): Interfaz de usuario responsiva con HTML, CSS y JavaScript, formularios dinámicos y dashboard

- Backend (Python + FastAPI/Flask): API REST que centraliza la lógica de negocio y la integración con la IA

- Base de Datos (PostgreSQL): Almacenamiento relacional de convocatorias, aspirantes y puntajes

- IA (Gemini API): Recibe el documento PDF/DOCX y retorna los datos en formato JSON estructurado

- Motor de Reglas: Lógica en el backend que calcula el puntaje total de cada aspirante

# 4. Mock Ups — Diseño de Pantallas

## 4.1 Pantallas Principales

Pantalla 1: Registro de Aspirante

Formulario con campos: Nombres, Apellidos, Cédula, Email, Municipio, Departamento, País. Botón de envío con validación en tiempo real.

Pantalla 2: Carga de CV

Área de arrastrar y soltar (drag & drop) para archivos PDF o DOCX. Indicador de progreso durante el procesamiento IA. Mensaje de error si el archivo no cumple el formato.

Pantalla 3: Edición de Perfil del Aspirante

Formulario pre-diligenciado con los datos extraídos por la IA. Todos los campos son editables. Sección de soporte documental por cada ítem (experiencia, formación, etc.). Botón de guardar y enviar postulación.

Pantalla 4: Consulta de Estado

Vista del aspirante mostrando su puntaje parcial y estado: Enviado / En proceso / Aceptado / Rechazado.

Pantalla 5: Dashboard Administrador

Tabla con ranking de aspirantes ordenados por puntaje. Filtros por estado. Acceso al detalle de cada aspirante y sus soportes.

Nota: Los wireframes de alta fidelidad se desarrollarán en Figma en el Sprint 2.

# 5. Modelo Entidad-Relación (M.E.R.)

## 5.1 Entidades Principales

Usuario

- id_usuario (PK)

- nombre, apellido, cedula, email, municipio, departamento, pais

- rol (ASPIRANTE / ADMIN)

- contraseña_hash

- fecha_registro

Postulacion

- id_postulacion (PK)

- id_usuario (FK → Usuario)

- id_convocatoria (FK → Convocatoria)

- estado (Enviado / En proceso / Aceptado / Rechazado)

- puntaje_total

- fecha_postulacion

Convocatoria

- id_convocatoria (PK)

- titulo, descripcion

- fecha_inicio, fecha_cierre

- activa (boolean)

ItemHojaVida

- id_item (PK)

- id_postulacion (FK → Postulacion)

- tipo (Experiencia / Formacion / Produccion / Ponencia / Investigacion...)

- descripcion, valor_asignado

- url_soporte

Relaciones

- Un Usuario puede tener muchas Postulaciones

- Una Convocatoria tiene muchas Postulaciones

- Una Postulación tiene muchos Items de Hoja de Vida

# 6. Diagramas UML

## 6.1 Diagrama de Clases

Las clases principales del sistema y sus relaciones son:

Clase: Usuario

- Atributos: id, nombre, apellido, cedula, email, rol, password

- Métodos: registrar(), iniciarSesion(), actualizarPerfil()

Clase: Aspirante (hereda de Usuario)

- Atributos: municipio, departamento, pais, estadoPostulacion

- Métodos: cargarCV(), editarDatos(), consultarEstado()

Clase: Administrador (hereda de Usuario)

- Métodos: crearConvocatoria(), verDashboard(), configurarRequisitos()

Clase: Postulacion

- Atributos: id, idUsuario, idConvocatoria, estado, puntajeTotal, fecha

- Métodos: calcularPuntaje(), actualizarEstado()

Clase: Convocatoria

- Atributos: id, titulo, descripcion, fechaInicio, fechaCierre, activa

- Métodos: activar(), cerrar(), obtenerAspirantes()

Clase: ModuloIA

- Métodos: procesarDocumento(archivo): JSON, validarFormato(archivo): boolean

Clase: MotorReglas

- Métodos: evaluarAspirante(postulacion): numero, calcularPuntajePorItem(item): numero

## 6.2 Diagrama de Componentes

Los componentes del sistema y sus interfaces:

Componente: Frontend (JavaScript)

- Interfaz con el usuario final

- Consume API REST del Backend via fetch/axios

- Subcomponentes: AuthModule, ProfileModule, DashboardModule

Componente: Backend API (Python)

- Expone endpoints REST con FastAPI o Flask

- Orquesta IA y Motor de Reglas

- Subcomponentes: AuthController, CVController, PostulacionController, AdminController

Componente: Módulo IA

- Interfaz externa: Gemini API

- Recibe documento, retorna JSON estructurado

Componente: Motor de Reglas

- Calcula puntajes según configuración de convocatoria

- Actualiza estado del aspirante

Componente: Base de Datos (PostgreSQL)

- Persiste usuarios, postulaciones, convocatorias, ítems

- Accedida únicamente por el Backend

# 7. Casos de Uso

| ID | Caso de Uso | Actor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| CU-01 | Registrar Aspirante | Aspirante | El aspirante completa el formulario con sus datos personales y crea una cuenta en el sistema. |
| CU-02 | Iniciar Sesión | Aspirante / Admin | El usuario ingresa sus credenciales para acceder al sistema con su rol correspondiente. |
| CU-03 | Cargar CV | Aspirante | El aspirante sube su hoja de vida en formato PDF o DOCX. El módulo de IA extrae los datos y los mapea al formulario. |
| CU-04 | Editar Datos del Perfil | Aspirante | El aspirante revisa y corrige manualmente los datos extraídos por la IA antes de enviar su postulación. |
| CU-05 | Consultar Estado de Postulación | Aspirante | El aspirante visualiza el estado actual de su postulación (Enviado, En proceso, Aceptado, Rechazado). |
| CU-06 | Evaluar Aspirante Automáticamente | Sistema | El sistema calcula el puntaje del aspirante según el motor de reglas configurado y actualiza su estado. |
| CU-07 | Ver Dashboard de Aspirantes | Administrador | El administrador visualiza el listado completo de aspirantes con su puntaje, estado y documentos adjuntos. |
| CU-08 | Configurar Convocatoria | Administrador | El administrador crea y configura una convocatoria definiendo los requisitos y los puntajes del motor de reglas. |

# 8. Historias de Usuario

| ID | Rol | Quiero... | Para... | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Aspirante | Registrarme con mis datos personales | Poder postularme a la convocatoria | El sistema valida nombre, cédula, email y dirección |
| US-02 | Aspirante | Subir mi hoja de vida en PDF o DOCX | La IA extraiga mis datos automáticamente | El CV se procesa y los campos se llenan automáticamente |
| US-03 | Aspirante | Editar manualmente mis datos después de cargar el CV | Corregir errores de extracción automática | Todos los campos son editables antes de enviar |
| US-04 | Aspirante | Consultar el estado de mi postulación | Saber si fui aceptado, rechazado o estoy en proceso | El estado se muestra claramente: Enviado / En proceso / Aceptado / Rechazado |
| US-05 | Administrador | Ver un dashboard con todos los aspirantes | Gestionar la convocatoria eficientemente | Se muestra lista de aspirantes con puntaje y estado |
| US-06 | Administrador | Configurar los requisitos y puntajes de la convocatoria | Adaptar el sistema a cada convocatoria | Los puntajes se calculan automáticamente según la configuración |
| US-07 | Sistema | Evaluar automáticamente a cada aspirante | Generar un ranking objetivo y transparente | El puntaje total se calcula sumando todos los ítems del motor de reglas |

## 8.1 Detalle de Historias Prioritarias

US-02: Cargar CV con procesamiento IA

Como aspirante, quiero subir mi hoja de vida en PDF o DOCX para que el sistema extraiga automáticamente mis datos.

Criterios de aceptación:

- El sistema acepta archivos PDF y DOCX menores a 10 MB

- La IA extrae al menos: formación académica, experiencia, producción académica y datos personales

- Si el archivo no puede procesarse, se muestra un mensaje claro de error

- Los datos extraídos se muestran en un formulario editable

US-06: Configurar motor de reglas

Como administrador, quiero configurar los puntajes de cada ítem de evaluación para adaptar el sistema a cada convocatoria.

Criterios de aceptación:

- El admin puede modificar el valor de cada ítem (experiencia, formación, producción, etc.)

- El sistema recalcula automáticamente los puntajes al guardar cambios

- Los cambios solo afectan convocatorias futuras, no las ya cerradas